## Slide 1: Метод проектного обучения, разработанный в рамках дисциплины «Командный проект по программной инженерии» реализованной в НИУ ВШЭ
Автор программы: Белова Наталья Сергеевна, к.т.н., доцент кафедры управления разработкой программного обеспечения факультета бизнес-информатики НИУ ВШЭ

## Slide 2: Командный проект осуществляется в несколько этапов:
Инициация
Анализ
Проектирование
Разработка
Тестирование
Внедрение результатов

## Slide 3: Инициация проекта
Постановка задачи
Формирование команды

## Slide 4: Анализ проекта состоит из следующих этапов:
Анализ актуальности проекта
Сравнительный анализ существующих на рынке решений
Извлечение требований
Сравнительный анализ лучшего выявленного решения и реализуемого проекта
Техническое задание (задание на реализацию)

## Slide 5: Обязательный поэтапный контроль:
Промежуточное документирование результатов
Защита полученных результатов (подготовка презентаций)

## Slide 6: Проектирование проекта
Разработка структуры
Разработка архитектуры
Составление плана работ
Временная оценка проекта
Оценка возможных рисков

## Slide 7: Реализация проекта -
самый сложный этап с точки зрения промежуточного контроля результата.
Контроль каждого участника команды согласно графику выполняемых работ
Промежуточные демонстрации реализации

## Slide 8: Тестирование и внедрение результатов проекта
Функциональное тестирование (проверка на соответствие ТЗ)
Нагрузочное тестирование
Пользовательское тестирование
Техническое внедрение
Обучение персонала заказчика (по необходимости)

## Slide 9: Защита проекта
Подготовка презентации и других демонстрационных материалов, направленных не на отражение полученных навыков и умений у членов команды, а на демонстрацию выгод, которые в результате получает заказчик.

## Slide 10: Плюсы проектного обучения
Проектное обучение:
Дает возможность еще на этапе обучения «попробовать себя» в реальных проектах
Существенно повышает самооценку студента, позволяет ощутить себя профессионалом, что положительно сказывается на последующей ориентации специалиста на рынке труда
Вовлекает студента в научную среду, стимулирует к академической активности
Позволяет сформировать круг профессиональных интересов
Существенно повышает уровень знаний в конкретной области, уровень дисциплины и исполнительности

## Slide 11
Проектное обучение меняет представление об обучении в целом. В связи с этим могут возникнуть такие проблемы как:
Не достаточная мотивация для достижения успешного результата
Отторжение новых форм деятельности как таковых
Не желание взаимодействовать в команде
Минусы проектного обучения

## Slide 12: Выводы
Проектное обучение имеет очень много положительных моментов, которые благотворно влияют на студента не только в процессе обучения, но и имеют отсроченное положительное влияние, т.к. навыки и умения, приобретенные в процессе обучения, студент начинает использовать практически сразу после окончания ВУЗа.
Отрицательные стороны проектного подхода к обучению безусловно существуют, но они не значительны по сравнению с преимуществами и почти всегда могут быть решены в положительную сторону еще на этапе обучения.

## Slide 13: Спасибо за внимание!